Fotosite V08

Projektstatus #7

Stand: 18. Juni 2026

# 1. Phasen-Übersicht

| Phase | Inhalt | Status | Git-Tag |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1–4 | Fundament, Mand-Login, Eigenverwaltung, Einladungen, pw_list | ✓ Fertig | p4_complete_ok |
| Phase 5 | Cust-Login (anon + registriert + 2FA + Passkey) | ✓ Fertig | phase5_cust_login_ok |
| Phase 6 | Passkey-Infrastruktur (mand + cust) | ✓ Fertig* | p6_passkey_ui_ok |
| Admin/Auth 16.–18.06. | Datenschutz, Adressfelder, E-Mail/PW-Modal, Policy-Popup, UI-Begriffe | ✓ Fertig | policy_popup_ok |
| Phase 7 | Foto-Content (Upload, Anzeige, Filter) | ⏳ Ausstehend | — |

* Phase 6: iOS-Test noch ausstehend (Gerät bestellt).

# 2. Implementierungen 16.–18.06.2026

## 2.1 Datenschutz & Einwilligung (16.06., Tag: datenschutz_ok)

| Komponente | Detail |
| --- | --- |
| Erläuterungsseite | erlaeuterung.md → HTML via league/commonmark 2.8.2; MAND-Marker-Logik; Tailwind-Typography-Plugin fehlt → eigener Style-Block; Route: GET /customer/ds/erlaeuterung (öffentlich) |
| PDF-Auslieferung | datenschutzerklaerung.pdf + upload_bedingungen.pdf in storage/app/private/; Routes /customer/ds/erklaerung-pdf + /upload-bedingungen-pdf |
| Registrierung cust | Pflicht-Checkbox DS → ds_accepted_at + ds_version in DB |
| Registrierung mand | 2 Pflicht-Checkboxen (DS + Upload) → alle 4 Felder in DB |
| anon-Popup | Nach korrektem Passcode: Hinweis-Modal + Link; Session-Flag _ds_hinweis_gezeigt; kein DB-Eintrag |
| URL-Segment | /ds/ statt /datenschutz/ — mod_security-Annahme war falsch; echte Ursache war abort(403) im Controller |

## 2.2 sec_level-Vereinheitlichung (16.06., Tag: sec_level_sync_ok)

| Änderung | Detail |
| --- | --- |
| DDL | ag_sec_level, asg_sec_level, fo_sec_level → TINYINT UNSIGNED (vorher INT/BIGINT inkonsistent) |
| Models | $fillable: *_sec_code → *_sec_level; fo_is_video ergänzt |
| UNIQUE-Index entfernt | mand_tel + cust_tel hatten UNIQUE mit DEFAULT 'nicht vorhanden' → Konflikt ab 2. User |

## 2.3 Adressfelder (18.06., Tags: mand_adressfelder_ok, cust_adressfelder_ok)

| Bereich | Felder |
| --- | --- |
| Pflicht (mand + cust) | *_uname, *_email, *_firstname, *_lastname, *_street+nr, *_postcode+city — mit Placeholder + old()-Vorbelegung + @error |
| Optional (mand + cust) | *_tel, *_company — nullable, Default 'nicht vorhanden' |
| Mein Konto | Alle Adressfelder editierbar; *_email nur readonly (Änderung über Modal); Change-Tracking via Alpine.js dirty-Flag + beforeunload |

## 2.4 E-Mail- und Passwort-Änderung per Modal (18.06., Tag: email_pw_modal_ok)

| Feature | Detail |
| --- | --- |
| PW-Modal | Einstellungsseite: Button öffnet Modal; altes PW + neues PW + Bestätigung; direkt speichern; kein Mail-Flow |
| E-Mail-Modal | Neue Adresse eingeben → Bestätigungsmail an neue Adresse → erst nach Bestätigungslink wird E-Mail eingetragen |
| Token-Mechanismus | invite-Tabelle: inv_type='email_change' (ENUM erweitert), inv_email = neue Adresse; Bestätigungsroute öffentlich (kein Role-Check — Link wird ggf. auf anderem Gerät geklickt) |
| Alte Adresse | Bleibt bis zur Bestätigung aktiv — Login weiter möglich |
| Cache-Lerneffekt | Hash-Korruption nach E-Mail-Änderung ohne cache:clear — ab jetzt immer alle 4 artisan-Clear-Befehle |

## 2.5 Policy-Versions-Popup (18.06., Tag: policy_popup_ok)

| Komponente | Detail |
| --- | --- |
| Trigger | syst erhöht Version in DB-Tabelle policy_versions (pv_key: ds_version/upload_version) per Button auf /system/policy-versionen |
| Middleware | CheckPolicyVersion: vergleicht user.ds_version gegen policy_versions; bei Abweichung → Redirect auf Popup-Seite (blockiert bis OK) |
| mand | DS + Upload: beide mit Zeitstempel in DB (ds_accepted_at, upload_terms_accepted_at) |
| cust | DS + Upload: beide mit Zeitstempel in DB (upload_terms_accepted_at + upload_terms_version neu 18.06.) |
| Endlosschleifen-Schutz | Middleware prüft $request->routeIs('*.policy.*') → sofort durchlassen |
| Popup-Text | Wir haben unsere [DS/Upload-Bedingungen] aktualisiert. Informiere dich in deinem Einstellungsbereich. + Link + OK-Button |

## 2.6 UI-Terminologie + weitere Fixes (16.–18.06.)

| Tag | Änderung |
| --- | --- |
| ui_begriffe_ok | Mandant -> Galerist:in, Dashboard -> Einstellungen in allen Views + Mails (route-Namen unveraendert) |
| registrierung_ok | Erfolgsmeldung nach Kontoerstellung; login_page=mand für korrektes Modal-Tab |
| rechtliches_ok | DS-Erläuterung + Upload-Bedingungen als Buttons in Einstellungsseite (mand + cust) |
| pw_reset_mail_ok | PW-Reset-Mail: Button + URL als Text (vorher nur URL) |
| cust_invite_ok | cust-Einladungsmail: neuer Text, Button + URL, Kurzzeit-Kennwort-Hinweis |
| mand_invite_ok + mand_register_ok | mand-Einladungsmail: du-Anrede, Button + URL; Registrierung: Fehlertexte Deutsch, Checkbox-State per old() |

# 3. Datenbankstand (18.06.2026)

| DB | Generierungsdatum | Wichtige Änderungen seit letztem Report |
| --- | --- | --- |
| userdb | 18.06. (aktuell) | ds_accepted_at/ds_version für cust+mand; upload_terms_* für mand+cust; UNIQUE auf *_tel entfernt; invite.inv_type ENUM + email_change; policy_versions-Tabelle |
| fotodb | 16.06. 09:15 | sec_level TINYINT UNSIGNED, fo_is_video, ag_banner entfernt |
| sessiondb | 15.06. 09:40 | Unverändert |
| fotoblobdb | 15.06. 09:41 | Dummy, unverändert |

# 4. Offene Punkte

| Priorität | Punkt | Detail |
| --- | --- | --- |
| Hoch | Abnahmetest cust-Bereich | Blöcke 1–6 aus Notfall-Dokument; Tag: cust_complete_ok |
| Hoch | Phase 7: mand-Content | ActivityGroup/Subgroup-Controller, Upload-Flow (/mandant/upload/*), AG/ASG-CRUD |
| Mittel | Phase 7: Cust-UI | Mandanten-Content-Seite, sec_level-Filter, mand_profile-Anzeige |
| Mittel | Welcome-Seite | Willkommenstext + Passkey-Einrichtungslink für cust |
| Mittel | E-Mail-Änderung Schritt B (mand) | Implementierung bereits done; cust analog ausstehend |
| Niedrig | iOS-Passkey-Test | iPhone SE 2020 bestellt |
| Niedrig | ModerationMail | Erst nach Content-Upload relevant |
| Plan | Newsletter | Eigene DB-Tabelle, kein Code derzeit |

# 5. Git-Tags (vollständig)

| Tag | Inhalt |
| --- | --- |
| p4_complete_ok | Phase 1–4 abgeschlossen |
| phase5_cust_login_ok | Phase 5: cust-Login |
| p6_passkey_ui_ok | Phase 6: Passkey-UI |
| ag_banner_removed_ok | ag_banner aus Code entfernt (14.06.) |
| sec_level_sync_ok | sec_level TINYINT, Models sync (16.06.) |
| datenschutz_ok | Datenschutz-Feature (16.06.) |
| cust_invite_ok | cust-Einladungsmail überarbeitet |
| mand_invite_ok | mand-Einladungsmail du-Anrede + URL |
| mand_register_ok | mand-Registrierung Fehlertexte + Checkbox-State |
| ui_begriffe_ok | Galerist:in + Einstellungen in UI |
| mand_adressfelder_ok | Adressfelder mand-Registrierung + Konto |
| cust_adressfelder_ok | Adressfelder cust-Registrierung + Konto |
| email_pw_modal_ok | E-Mail + PW-Modal (mand + cust) |
| registrierung_ok | Erfolgsmeldung nach Kontoerstellung |
| rechtliches_ok | DS/Upload-Buttons in Einstellungen |
| pw_reset_mail_ok | PW-Reset-Mail: Button + URL |
| policy_popup_ok | Policy-Versions-Popup + syst-Verwaltung (18.06.) |