Fotosite V08

Notfall-Startdokument

Stand: 18. Juni 2026  |  Git-Tag: policy_popup_ok

⚠  Wenn ein Claude-Chat verloren geht, gibt dieses Dokument dem naechsten Chat alle nötigen Informationen für einen sofortigen Neustart.

Neuen Chat starten:

- Neuen Chat im Projekt "Fotosite V08" in Claude.ai öffnen

- Dieses Dokument hochladen

- Einleitungssatz: "Lies PROJECT_CONTEXT.md und dieses Notfall-Startdokument. Wir machen weiter mit [Aufgabe]."

# 1. Projektsteckbrief

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | Fotosite V08 |
| Art | Multi-Tenant-Fotogalerie (Hobbyprojekt, Einzelentwickler Martin Wagner / Willy) |
| Framework | Laravel 13 / PHP 8.5 / Blade / Alpine.js / Tailwind CSS |
| Datenbank | MariaDB - 4 separate DBs (userdb, sessiondb, fotodb, fotoblobdb) |
| Passkeys | web-auth/webauthn-lib 5.3.5 (direkt - NICHT laragear, NICHT laravel/passkeys) |
| Deployment | FTP (WinSCP) auf Alfahosting - fotos.martinwagner.de |
| Git-Repo | github.com/fotosite/fotosite (privat) |
| Aktiver Branch | feature/passkey-infra |
| Lokaler Pfad | D:\mwa\Projekte\fotosite\Fotosite_V08\claudescode\fotosite |
| Letzter Git-Tag | policy_popup_ok (18.06.2026) |
| Server-Pfad | /var/www/vhosts/u14bc1w8.host159.alfahosting-server.de/fotos.martinwagner.de/ |
| SSH | PuTTY, User u14bc1w8 |
| Mail | host159.alfahosting-server.de:587, MAIL_ENCRYPTION=tls |

| Rolle | UI-Begriff | Bereich | Login |
| --- | --- | --- | --- |
| syst | System-Admin | /system | Passwort + 2FA per E-Mail |
| mand | Galerist:in | /mandant | Passwort + 2FA + Passkey |
| cust | Mitglied | /customer | Passwort + opt. 2FA + Passkey |
| anon | Gast | /customer | Kurzzeit-Kennwort aus pw_list |

# 2. Kommunikations- und Arbeitsstandards

⚠  Code, Befehle, Prompts IMMER in Kasten mit Label (Claude Code / PowerShell / bash / SQL). PowerShell: ; statt &&.

| Tool | Verwendung |
| --- | --- |
| Claude.ai Chat | Planung, Specs, Prompts, Diagnose |
| Claude Code (lokales CLI) | ALLE Datei-Erstellungen und -Aenderungen |

Claude Code Prompt einlesen:

Read the file C:\Users\Street Hunter\Downloads\2026-06-18_mein_prompt.md and execute all instructions in it exactly as written.

⚠  Nach JEDER Aenderung an Controllern, Routen, Config IMMER alle 4 Cache-Befehle ausfuehren (Hash-Korruption bestätigt 18.06.)

php artisan route:clear ; php artisan config:clear ; php artisan view:clear ; php artisan cache:clear

⚠  Nach Claude-Code-Fix: Server-Datei per grep gegen lokale pruefen, bevor weiter diagnostiziert wird (Datei war mehrfach nie per FTP hochgeladen).

# 3. Architekturregeln (NIEMALS brechen)

| Regel | Detail |
| --- | --- |
| Keine Standard-id-PKs | Alle PKs custom: mand_id, cust_id, fo_id, sess_id etc. Immer $primaryKey explizit setzen. |
| Keine Migrations | DDL direkt per SSH/phpMyAdmin. database/migrations/ nur Breeze-Reste. |
| public $timestamps = false | Auf ALLEN Domain-Models zwingend. |
| Base-Model-Pattern | UserDbModel, SessionDbModel, FotoDbModel, FotoBlobDbModel - alle Domain-Models erben davon. |
| Keine Cross-DB-Joins | 4 DB-Credentials erzwingen Trennung. Verknuepfung in PHP ueber mand_id/cust_id. |
| Einzige echte FK | activity_subgroup.ag_id -> activity_group.ag_id (fotodb). Alle anderen: logisch, kein FK-Constraint. |
| Docblock-Header | Jede PHP-Datei: Dateiname, Version, Autor, Datum, Zweck, DB-Zugriffe. Version bei Aenderung hochzaehlen. |
| Implementierter Code ist massgeblich | Bei Widerspruch Code gegen Doku: Code gewinnt. |
| BIGINT UNSIGNED NOT NULL | Alle FK-Spalten - Typ-Mismatch bricht FK-Constraints lautlos. |
| AES pw_list | pw1-pw6: Laravel encrypt/decrypt (NICHT Hash) - mand muss Klartext sehen koennen. |
| abort(403) nicht im Log | Bei 403 ohne Logeintrag: zuerst Controller auf abort(403) pruefen. |
| sec_code != sec_level | sec_code = varchar, mand-spezifischer Anon-Zugangscode. sec_level = TINYINT UNSIGNED 0-6. |

# 4. Datenbankuebersicht (Stand 18.06.2026)

## userdb (u14bc1w8_v08_userdb)

| Tabelle | PK | Wichtige Felder |
| --- | --- | --- |
| syst_user | syst_id | System-Admin-Accounts |
| mand_user | mand_id | mand_pw_hash, mand_cust_2fa, ds_accepted_at, ds_version, upload_terms_accepted_at, upload_terms_version, mand_street+nr, mand_postcode+city, mand_uname, mand_tel, mand_company |
| cust_user | cust_id | cust_pw_hash, ds_accepted_at, ds_version, upload_terms_accepted_at, upload_terms_version, cust_street+nr, cust_postcode+city, cust_uname, cust_tel, cust_company |
| cust_pcode | pcode_id | cust_pcode (varchar), cust_alias, pcode_prefstat - je Mitglied+Mandant |
| invite | inv_id | inv_type: register¦pw_reset¦email_change; inv_user_type: syst¦mand¦cust; inv_email bei email_change = neue Adresse |
| passkey | pk_id | user_type, user_id, credential_id, public_key, sign_count, device_name |
| passkey_dismissed | pd_id | user_type, user_id, os (win¦andr¦ios), ua_hash |
| policy_versions | pv_key | pv_key: ds_version¦upload_version, pv_value, updated_at - syst erhoelt per UI, triggert Popup bei mand/cust |
| cust_invite (RELIKT) | invite_id | NICHT verwenden - sessiondb.cust_invite ist fuehrend |

## sessiondb (u14bc1w8_v08_sessiondb)

| Tabelle | PK | Zweck |
| --- | --- | --- |
| session | sess_id | Custom Session-Driver. sess_token fuer Lookups, payload (JSON). Jeder Besucher (auch anon). |
| pw_list | pwlist_id | pw1-pw6 (AES-verschluesselt), valid_from, valid_until - Kurzzeit-Kennwoerter je Mandant |
| twofa_code | tfa_id | 6-stelliger Code, tfa_purpose (login¦pw_change¦critical), tfa_expires_at, tfa_used |
| cust_invite | invite_id | FUEHREND: mand_id, cust_email, cust_alias, sec_level, token, expires_at, used |

## fotodb + fotoblobdb

| Tabelle | PK | Felder |
| --- | --- | --- |
| foto_obj (fotodb) | fo_id | fo_filename, mand_id, fo_sec_level TINYINT, fo_is_video bool, fo_datetime, db_saved, fo_filepath |
| activity_group | ag_id | ag_title, mand_id, ag_sec_level TINYINT, ag_prefstat, ag_sort_date |
| activity_subgroup | asg_id | FK -> activity_group.ag_id (einzige echte FK!), asg_sec_level TINYINT, asg_public |
| mand_profile | mp_id | mp_name, mp_title varchar(255), mp_text text, mp_title_start, mp_subtitle_start |
| ag_fo_context / asg_fo_context / mp_fo_context | - | Pivot-Tabellen AG/ASG/Profil <-> Foto (ag_is_banner, ags_is_banner) |
| foto_obj (fotoblobdb) | fod_id | fod_obj BLOB fuer Sicherheitsstufe 6 - vorlaeutig Dummy |

# 5. Aktueller Projektstand (18.06.2026)

## 5.1 Phasen

| Phase/Bereich | Status | Letzter Tag |
| --- | --- | --- |
| Phase 1-4: Fundament, Login, Einladungen | Fertig | p4_complete_ok |
| Phase 5: cust-Login | Fertig | phase5_cust_login_ok |
| Phase 6: Passkey-Infrastruktur | Fertig* | p6_passkey_ui_ok |
| Datenschutz-Feature | Fertig | datenschutz_ok |
| Adressfelder mand + cust | Fertig | cust_adressfelder_ok |
| E-Mail/PW-Modal mand + cust | Fertig | email_pw_modal_ok |
| Policy-Versions-Popup | Fertig | policy_popup_ok |
| UI-Begriffe (Galerist:in, Einstellungen) | Fertig | ui_begriffe_ok |
| Phase 7: Foto-Content | Ausstehend | - |

* iOS-Test noch ausstehend (Gerät bestellt).

## 5.2 Unmittelbar naechster Schritt

⚠  Abnahmetest cust-Bereich (Bloecke 1-6) noch offen. Danach Tag cust_complete_ok, dann Phase 7.

## 5.3 Phase-7-Aufgaben

| Aufgabe | Detail |
| --- | --- |
| FotoDB-Models sync | ag_sec_code/asg_sec_code/fo_sec_code -> *_sec_level in $fillable; ag_sort_date ergaenzen |
| ActivityGroup/Subgroup Controller | CRUD fuer AG/ASG, Routen /mandant/activity/* |
| Upload-Controller | /mandant/upload/* - Batch-Upload vom Smartphone |
| Content-Anzeige cust+anon | Mandanten-Content-Seite, _sec_level-Filter |
| Welcome-Seite | Willkommenstext + Passkey-Einrichtungslink fuer cust |
| ModerationMail | syst setzt fo_sec_level=6, mailt mand - erst nach Content-Upload |

# 6. Bekannte Probleme & Lerneffekte

| Problem | Loesung |
| --- | --- |
| abort(403) erscheint NICHT im Laravel-Log | Bei 403 zuerst Controller auf abort(403) pruefen |
| Korrigierte Datei lokal sauber, Fehler bleibt | Server-Datei per grep gegen lokale pruefen vor weiterer Diagnose |
| Veralteter Cache korrumpiert Daten | Immer alle 4 artisan-Clear-Befehle (bestaetigt: Hash-Korruption 18.06.) |
| withoutMiddleware() in Laravel 13 mit web(append:[]) | Verursacht 403 - stattdessen routeIs()-Check in Middleware selbst |
| mand_tel/cust_tel: UNIQUE + DEFAULT = Konflikt | UNIQUE-Index entfernt (16.06.) |
| inv_type ist ENUM, nicht varchar | email_change musste per ALTER TABLE erganzt werden |
| PowerShell: && nicht unterstuetzt | Semikolon ; zwischen Befehlen |
| BIGINT ohne UNSIGNED bricht FK-Constraints | Alle FK-Spalten: BIGINT UNSIGNED NOT NULL |
| _last_activity im JSON-Payload, nicht DB-Spalte | Nur session()->put(), kein SQL-UPDATE |
| laragear/webauthn: nur Laravel 10/11 | web-auth/webauthn-lib 5.3.5 direkt verwenden |
| MAIL_ENCRYPTION=starttls nicht unterstuetzt | MAIL_ENCRYPTION=tls, Port 587 |
| Alfahosting: mod_security-Block-Annahme war falsch | Echte Ursache war abort(403) im Controller; /ds/ bleibt |

# 7. Passkeys (Phase 6 - abgeschlossen)

| Aspekt | Detail |
| --- | --- |
| Library | web-auth/webauthn-lib 5.3.5 - NICHT laragear, NICHT laravel/passkeys |
| Geltungsbereich | mand UND cust - Passkey ist PFLICHT, nicht optional |
| userHandle | base64url('user_type:user_id') z.B. base64url('mand:42') |
| Prompt-Logik | Nach Login: Modal (mand) / Banner (cust) wenn kein Passkey fuer dieses OS + kein passkey_dismissed-Eintrag |
| passkey_dismissed | Schluessel: (user_type, user_id, os, ua_hash) - pro Geraet+Browser eigener Status |
| Cust-Passkey-Hinweis | Strukturell geloest ueber Welcome-Seite (Phase 7) - customer.content ist Landing-Page |
| iOS-Test | iPhone SE 2020 bestellt - noch ausstehend |

# 8. Datenschutz & Policy-System

| Komponente | Detail |
| --- | --- |
| Dateien (storage/app/private/) | datenschutzerklaerung.pdf, upload_bedingungen.pdf, erlaeuterung.md (mit MAND-Markern) |
| Routen (oeffentlich) | GET /customer/ds/erlaeuterung, /ds/erklaerung-pdf, /ds/upload-bedingungen-pdf |
| URL-Segment | /ds/ statt /datenschutz/ (mod_security-Vermutung; echte Ursache war abort(403)) |
| Policy-Versionen | DB-Tabelle policy_versions (pv_key, pv_value). syst erhoelt per /system/policy-versionen |
| Popup-Trigger | Middleware CheckPolicyVersion: user.*_version != policy_versions.pv_value -> Popup-Seite |
| Zeitstempel | mand + cust: ds_accepted_at/ds_version + upload_terms_accepted_at/upload_terms_version in DB |
| Version erhoehen | syst -> /system/policy-versionen -> Button -> Minor-Version wird automatisch erhoelt -> alle User sehen Popup |