Fotosite V08

Projektstatus

Stand: 14. Juni 2026 · Version #6

# 1. Projektübersicht

Fotosite V08 ist eine Multi-Tenant-Fotogalerie-Plattform (Hobbyprojekt). Ziel: eine fertige, nutzbare Website ohne laufende Weiterentwicklung. Jeder Galerist:in (mand) verwaltet eigenen Foto-Content, eigene Mitglieder und eine Profilseite.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Framework | Laravel 13 / PHP 8.5 |
| Frontend | Blade, Alpine.js, Tailwind CSS |
| Datenbank | MariaDB (4 separate DBs) |
| Deployment | FTP auf Alfahosting (fotos.martinwagner.de) |
| Sprache | Deutsch (UI, Kommentare, Docs) |
| Git-Repo | github.com/fotosite/fotosite (privat) |
| Aktiver Branch | feature/passkey-infra |
| Letzter Tag | ag_banner_removed_ok (14.06.2026) |

# 2. Implementierungsstand

| Phase | Inhalt | Status | Git-Tag |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Middleware-Fundament | Fertig | phase1_fundament_ok |
| Phase 2 | Mand-Login mit 2FA, Login-Modal, Mail-Fix | Fertig | phase2_mand_login_ok |
| Phase 3 | Mand-Eigenverwaltung | Fertig | phase3_mand_self_ok |
| Phase 4 | pw_list, Cust-Einladung, Registrierung, CRUD | Fertig | p4_complete_ok |
| Phase 5 | Cust-Login (anon + registriert + 2FA + Passkey) | Fertig | phase5_cust_login_ok |
| Phase 6 | Passkey-Infrastruktur (web-auth/webauthn-lib 5.3.5) | Fertig* | p6_passkey_ui_ok |
| Phase 7 | Foto-Content (Activity Groups, Upload, Filter) | In Vorbereitung | — |

* Phase 6 funktional abgeschlossen. Offen: iOS-Test (Gerät bestellt) und der Cust-Passkey-Hinweis, der strukturell über die geplante Welcome-Seite gelöst wird (siehe Abschnitt 6).

# 3. Code-Analyse 14.06.2026 (read-only)

Vollständiger Soll-Ist-Abgleich des Codes gegen die aktuelle DDL (Dumps vom 14.06.) und die Dokumentation. Rein lesender Lauf über Claude Code, keine Änderungen. Seit dem letzten Tag p6_passkey_ui_ok kamen 23 Commits / 39 Dateien hinzu (u.a. Cust-Eigenverwaltung „Mein Konto“ und „Meine Galerien“, Passwort-Reset für mand, Mail-Text-Vereinheitlichung).

## Gefundene Punkte

| # | Kategorie | Befund | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bug | Cust-Passkey-Hinweis erscheint nicht (Redirect zu customer.content statt Dashboard) | → Welcome-Seite |
| 2 | DDL-Sync | ag_sec_code → ag_sec_level in ActivityGroup.$fillable | Phase-7-Start |
| 3 | DDL-Sync | asg_sec_code → asg_sec_level in ActivitySubgroup.$fillable | Phase-7-Start |
| 4 | DDL-Sync | fo_sec_code → fo_sec_level in FotoObj.$fillable | Phase-7-Start |
| 5 | DDL-Sync | ag_sort_date fehlt in ActivityGroup.$fillable | Phase-7-Start |
| 6 | Altlast | ag_banner aus 3 Model-Stellen entfernt (DDL-Feld gelöscht) | ERLEDIGT 14.06. |
| 7 | Phase 7 | ActivityGroup/Subgroup/Upload-Controller fehlen | geplant |
| 8 | Phase 7 | /mandant/upload/*, /mandant/activity/* Routen fehlen | geplant |
| 9 | Feature | welcome.blade.php: Willkommensseite, Logik noch offen | geplant |

## Erledigt am 14.06.: ag_banner-Bereinigung

Das DDL-Feld ag_fo_context.ag_banner wurde gelöscht, im Code aber noch an drei Stellen referenziert — eine latente Fehlerquelle, die bei der ersten Content-Query einen DB-Fehler ausgelöst hätte. Bereinigt und getaggt:

| Datei | Änderung | Version |
| --- | --- | --- |
| AgFoContext.php | 'ag_banner' aus $fillable + $casts entfernt | 1.0.0 → 1.0.1 |
| ActivityGroup.php | withPivot: ag_banner entfernt, ag_is_banner bleibt | 1.0.0 → 1.0.1 |
| FotoObj.php | withPivot: ag_banner entfernt, ag_is_banner bleibt | 1.0.0 → 1.0.1 |

Verifikation: grep über das gesamte Repo zeigt kein funktionales ag_banner mehr (nur Docblock-Vermerke). Git-Tag: ag_banner_removed_ok.

# 4. Datenbankübersicht

| Connection | Datenbank | Wichtigste Tabellen |
| --- | --- | --- |
| userdb | u14bc1w8_v08_userdb | syst_user, mand_user, cust_user, cust_pcode, passkey, passkey_dismissed, invite |
| sessiondb | u14bc1w8_v08_sessiondb | session, pw_list, twofa_code, cust_invite (führend) |
| fotodb | u14bc1w8_v08_fotodb | foto_obj, activity_group, activity_subgroup, *_fo_context, mand_profile |
| fotoblobdb | u14bc1w8_v08_fotoblobdb | foto_obj (BLOB, nur Stufe 6 — vorläufig Dummy) |

## Schema-Stand nach DDL-Pflege 14.06.

Sicherheitsstufen sind jetzt durchgängig als numerisches Feld benannt: ag_sec_level, asg_sec_level, fo_sec_level (INT). Die varchar-Bezeichnung sec_code ist davon getrennt — ein sec_code ist ein mand-spezifischer Anon-Zugangscode, genau einer Sicherheitsstufe und einem Mandanten zugeordnet (sec_code ≠ sec_level).

mand_profile-Korrektur vollzogen: mp_name/mp_title als varchar(255), mp_text als text; zusätzlich mp_title_start und mp_subtitle_start (Startseiten-Überschriften). passkey_dismissed jetzt im Dump enthalten. Das obsolete Feld ag_fo_context.ag_banner wurde aus DDL und Code entfernt.

# 5. Rollen & Sicherheitsstufen

| Rolle | UI-Begriff | Bereich | Login |
| --- | --- | --- | --- |
| syst | System-Admin | /system | Passwort + 2FA per E-Mail |
| mand | Galerist:in | /mandant | Passwort + 2FA + Passkey |
| cust | Mitglied | /customer | Passwort + opt. 2FA + Passkey |
| anon | Gast | /customer | pw_list-Kurzzeit-Kennwort |

| Stufe | Bezeichnung | Speicherung |
| --- | --- | --- |
| 0 | Öffentlich — sichtbar für alle (inkl. anon) | Datei |
| 1 | Bekannte | Datei |
| 2 | Großfamilie | Datei |
| 3 | Freunde | Datei |
| 4 | Enge Freunde & Kernfamilie | Datei |
| 5 | Vertraulich | Datei |
| 6 | Streng vertraulich | BLOB in fotoblobdb |

# 6. Nächste Schritte

## Phase-7-Start (FotoDB-Models einmal anfassen)

Die DDL-Sync-Punkte 2–5 werden bewusst gebündelt mit der Content-Implementierung erledigt, da die Models dann ohnehin bearbeitet werden — so wird jede Datei nur einmal angefasst:

| Aufgabe | Detail |
| --- | --- |
| sec_level-Sync | ag_/asg_/fo_sec_code → *_sec_level in $fillable der 3 FotoDB-Models |
| ag_sort_date | in ActivityGroup.$fillable ergänzen |
| Controller | ActivityGroup-, ActivitySubgroup-, FotoObj-, Upload-Controller anlegen |
| Routen | /mandant/upload/*, /mandant/activity/* aufbauen |
| Content-Anzeige | Mandanten-Content-Seite (für cust + anon), Security-Filter über _sec_level |

## Welcome-Seite (eigenes Feature)

Die Willkommensseite für neue Mitglieder erhält Erläuterungstext zu Inhalt und Funktion sowie den Passkey-Einrichtungslink für cust. Damit ist der Cust-Passkey-Hinweis strukturell gelöst, ohne das elegante Layout der Mandanten-Content-Seite zu stören. Login-Ziel: cust und anon landen auf der Mandanten-Content-Seite (anon leer, cust mit Textlink zum Dashboard).

## Spätere Planungspunkte (derzeit nicht aktiv)

| Thema | Anmerkung |
| --- | --- |
| Newsletter | mand verfasst Einladungstext zu einer AG, als Entwurf speicherbar, Massenversand an cust mit cust_mailrequest=1. Versand durch ag_sec_level begrenzt. Eigene Tabelle nötig, kein Empfänger-Tracking. Derzeit reiner Plan, kein Code. |
| ModerationMail | syst-Eingriff bei Decency-Verstoß setzt fo_sec_level = 6 und mailt den mand. Reiner Mailversand, keine Tabelle. Erst nach Content-Upload relevant. |
| cust_alias-Erweiterung | Für korrekte Newsletter-Anrede ggf. echten Namen aus cust_user statt mand-internem Alias. DDL-Erweiterung, nicht dringend. |
| iOS-Passkey-Test | iPhone SE 2020 bestellt, Test folgt nach Eintreffen. |

# 7. Bekannte Probleme & Lerneffekte

| Problem | Lösung / Erkenntnis |
| --- | --- |
| _last_activity im JSON-Payload, nicht DB-Spalte | Nur session()->put(), kein SQL-Update |
| withErrors() nach session()->invalidate() verloren | URL-Parameter ?expired=1 statt Flash |
| FK-Spalten brauchen BIGINT UNSIGNED NOT NULL | Nicht plain BIGINT |
| Tailwind muss kompiliert werden | npm run build lokal, public/build/ hochladen |
| laragear/webauthn nur Laravel 10/11 | web-auth/webauthn-lib direkt verwendet |
| MAIL_SCHEME=starttls nicht unterstützt | MAIL_ENCRYPTION=tls (Port 587) |
| PowerShell unterstützt kein && | Semikolon ; verwenden |
| gelöschtes DDL-Feld im Code = latenter DB-Fehler | Vor Content-Phase bereinigen (z.B. ag_banner 14.06.) |